CodePath AI编程教练项目方案

原项目分析 技术架构 接口设计 数据模型 团队分工

根据本次项目讨论整理

2026年9月30日

# 文档说明

本文件将本次对话重组为一份可执行的项目方案，而不是逐字聊天记录。内容覆盖对现有智能学习助手的分析、CodePath 的产品定位、学生提交代码后的完整处理流程、前后端职责、API、数据库、知识图谱、算法、三人团队分工和八周开发计划。

核心结论：三人团队应放弃大而全的学习平台路线，聚焦一条能够完整演示和评测的主线——学生提交代码后，系统根据测试结果、代码结构和历史学习数据诊断错误原因，更新知识点掌握度，并推荐下一步练习。

# 目录

一 现有智能学习助手分析

二 CodePath 项目定义

三 核心工作流程

四 技术架构

五 前端设计

六 后端设计

七 API 接口设计

八 MySQL 数据库设计

九 Neo4j 双知识图谱

十 AI 诊断与掌握度算法

十一 三人团队分工

十二 八周开发计划

十三 MVP 与验收标准

附录 对话需求记录

# 一 现有智能学习助手分析

本次讨论首先检查了一个已经打包并在本地 80 端口运行的智能学习助手。该项目不是单一聊天页面，而是一个包含资料、问答、测评、笔记、计划、画像、论坛、地图和数字人的综合学习平台。

## 系统组成

| 层级 | 实现 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 与 Nginx | 登录、首页、资料、测评、计划、笔记、评估和论坛页面 |
| 业务后端 | Spring Boot | 用户、资料、计划、论坛和传统业务数据 |
| AI 后端 | FastAPI | RAG、出题、画像、多智能体、数字人和推荐 |
| 数据层 | MySQL Redis Neo4j ChromaDB | 业务数据、缓存、知识图谱、向量和会话记忆 |
| 模型 | 通义千问 | 问答、规划、画像、知识抽取和内容生成 |

## 主要能力

学习资料上传、文本分块、向量化和基于资料的问答。

自动生成测验、保存答题历史、收藏错题和生成学习评估。

根据行为日志和对话记忆生成学习画像与每日任务。

通过安全检测、意图识别、任务规划、反思审核和子智能体执行复杂请求。

支持思维导图、代码示例、学习文档、图片、视频推荐和数字人讲解。

## 值得借鉴的部分

该项目的主要价值在于系统完整度。它证明了学习资料、RAG、测评、画像和计划可以串成一个可部署的平台，并通过 Docker Compose 降低部署成本。对于课程设计或毕业设计，完整页面、真实数据和一键部署都能提升演示效果。

## 主要不足

功能堆叠：论坛、地图、数字人、视频、笔记和测评同时存在，但核心用户价值不够集中。

个性化偏提示词：每日任务主要把画像、薄弱点、平均分和近期对话交给大模型，缺少可验证的推荐算法。

图谱偏资料侧：当前图谱主要用于沿共享实体扩展文本块，没有系统表达学生对每个知识点的掌握状态。

多智能体形式化：规划和反思都依赖大模型调用，如果没有质量评测，难以证明优于一次调用。

安全链路未贯通：智能体具备安全检查，但论坛存量内容仍可能直接展示，说明审核没有覆盖全部写入和展示路径。

二次开发受限：前端只有编译产物，Java 后端只有打包文件，适合学习和体验，不适合直接修改为新项目。

## 方向建议

新项目不应复制一个同样大而全的学习平台，而应选择更窄、更深、可以用数据证明效果的方向。因此确定 CodePath 的核心主题为基于双知识图谱与错因诊断的自适应编程学习系统。

# 二 CodePath 项目定义

CodePath 是面向 Python 初学者的 AI 编程教练。系统通过代码运行结果、测试用例、抽象语法树和历史学习数据，判断学生具体卡在哪个知识点、为什么出错，以及下一步练什么最合适。

## 核心问题

学生具体卡在哪个知识点。

本次错误属于知识缺失、概念混淆、边界条件遗漏还是实现失误。

哪一个讲解、例题或练习最适合作为下一步学习任务。

## 核心价值

每次错误都应转化为一条可追踪的学习证据，并直接影响学生后续的学习路径。系统不只给出正确答案，而是保存诊断依据、掌握度变化和推荐原因。

## 第一版范围

| 必须完成 | 可以后做 | 暂不开发 |
| --- | --- | --- |
| Python 代码沙箱 测试用例 错因诊断 知识图谱 掌握度 可解释推荐 | AI 变式题 教师管理端 间隔复习 多模型对比 | 论坛 地图 数字人 视频搜索 多语言支持 |

# 三 核心工作流程

1. 教师创建课程并上传课程资料。

2. 系统分块资料，提取知识点、知识关系和相关文本证据。

3. 学生完成初始测评，系统初始化个人掌握度。

4. 推荐引擎依据薄弱程度、遗忘风险和先修关系选择下一道题。

5. 学生在 Monaco 编辑器中编写并提交代码。

6. 后端将代码放入受限 Docker 容器，运行公开和隐藏测试用例。

7. 静态分析器提取 AST 特征，运行器输出错误、耗时和失败用例。

8. AI 结合题目、代码、测试结果、课程资料和历史记录生成结构化诊断。

9. 系统校验诊断内容，并更新相关知识点掌握度。

10. 推荐引擎生成下一项学习任务，并给出推荐原因。

## 提交状态机

QUEUED
  → RUNNING
  → ANALYZING
  → DIAGNOSING
  → UPDATING_MASTERY
  → COMPLETED

任意阶段异常 → FAILED

## 一次提交的返回策略

正式提交接口不等待全部诊断完成，而是立即返回 submissionId 和 QUEUED 状态。前端每隔一秒查询状态；后期可以升级为 SSE 或 WebSocket。这样可以避免模型调用和代码运行阻塞 HTTP 请求。

# 四 技术架构

三人团队建议采用模块化单体。所有业务和 AI API 放在一个 FastAPI 工程中，代码执行通过独立 Worker 和 Docker 沙箱隔离。这样既保留清晰边界，也避免维护 Java 与 Python 两套后端。

| 层级 | 推荐技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 TypeScript Element Plus | 统一页面、表单、状态和接口调用 |
| 代码编辑器 | Monaco Editor | 提供接近 IDE 的编辑体验 |
| 可视化 | ECharts | 知识图谱、掌握度曲线和错误分布 |
| 后端 | FastAPI SQLAlchemy | 业务 API 与 AI 调度 |
| 异步任务 | Celery Redis | 代码运行、资料处理和 AI 诊断 |
| 业务数据库 | MySQL 8 | 用户、课程、题目、提交和推荐 |
| 图数据库 | Neo4j | 课程知识图谱和学习者掌握图谱 |
| 代码执行 | Docker 沙箱 | 受限执行不可信代码 |
| 部署 | Docker Compose Nginx | 本地和服务器一致部署 |

## 系统边界

Vue 前端
   ↓ REST API
FastAPI 模块化后端
   ├─ 用户与课程
   ├─ 题库与提交
   ├─ 掌握度与推荐
   └─ AI 诊断与 RAG
          ↓
Redis 队列 → Docker 沙箱 → 测试与 AST 分析
          ↓
MySQL 业务数据 + Neo4j 双知识图谱 + 大模型 API

## 存储职责

MySQL 保存权威业务数据和可审计记录，包括提交、诊断、掌握度和推荐。Neo4j 保存知识点之间、学生与知识点之间的关系，用于先修查询、图形展示和关系推理。Redis 只承担缓存、任务队列和短期状态。

# 五 前端设计

| 页面 | 路由 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 登录注册 | /login /register | 登录、注册、Token 刷新 |
| 课程首页 | /courses/:id/dashboard | 总体掌握度、今日任务、待复习知识点 |
| 知识图谱 | /courses/:id/knowledge-graph | 知识关系、个人掌握度、点击详情 |
| 编程练习 | /practice/:problemId | 题目、Monaco、运行、提交、历史记录 |
| 诊断报告 | /submissions/:id/report | 错因、证据、代码行、建议 |
| 掌握度看板 | /courses/:id/mastery | 掌握度变化、错误分布、证据时间线 |
| 学习路径 | /courses/:id/learning-path | 推荐任务、原因、完成状态 |
| 课程管理 | /admin/courses | 资料、知识点、题目和测试用例 |

## 编程练习页面

左侧显示题目描述、输入输出、难度和涉及知识点；右侧使用 Monaco 编辑器；底部显示运行结果、测试用例和提交按钮。公开测试用于运行，隐藏测试用于正式提交。

## 诊断报告页面

诊断报告应首先展示主要错因、相关知识点和置信度，然后列出测试用例、代码行和历史记录等证据，最后给出补救讲解与下一步任务。错误代码行要与解释同步高亮。

主要错因：边界条件遗漏
相关知识点：列表索引与循环边界
置信度：91%

证据：
1 普通数组测试通过
2 空数组测试失败
3 循环从索引 1 开始

建议：复习 range 的起止规则并完成边界专项练习

# 六 后端设计

backend/
├── main.py
├── core/
├── modules/
│   ├── auth/
│   ├── courses/
│   ├── materials/
│   ├── knowledge/
│   ├── problems/
│   ├── submissions/
│   ├── diagnosis/
│   ├── mastery/
│   └── recommendations/
├── ai/
├── sandbox/
├── workers/
└── tests/

## 模块职责

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| 用户与权限 | 注册、登录、JWT、学生教师管理员角色 |
| 课程与资料 | 课程管理、文件上传、分块、处理状态 |
| 题库 | 题目、知识点绑定、难度、测试用例和审核 |
| 提交 | 提交状态机、幂等处理、历史记录和结果查询 |
| 代码沙箱 | 受限容器、测试注入、超时、内存和网络限制 |
| 静态分析 | AST、语法结构、代码特征和典型模式 |
| AI 诊断 | RAG、诊断 Prompt、结构化输出和证据校验 |
| 掌握度 | BKT 或简化规则、事件记录、遗忘计算 |
| 推荐 | 计算优先级、选择题目、生成解释和复习安排 |

## 代码沙箱安全要求

禁止容器访问外部网络。

每次执行使用临时容器或强隔离执行环境。

限制 CPU、内存、运行时间、进程数和输出大小。

不以特权模式运行，不挂载宿主机敏感目录。

执行结束后清理临时文件和容器。

学生代码绝不能直接在 FastAPI 主进程中执行。

## 静态分析输出

{
  "syntaxError": null,
  "runtimeError": null,
  "passedTests": 3,
  "totalTests": 5,
  "failedCases": [{
    "input": "[]",
    "expected": "0",
    "actual": "IndexError"
  }],
  "codeFeatures": {
    "hasLoop": true,
    "hasFunction": true,
    "usesRecursion": false
  }
}

# 七 API 接口设计

统一前缀使用 /api/v1。接口成功和错误响应使用统一结构，并为所有异步任务返回可查询的状态字段。

## 用户与课程接口

| 方法 | 地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | 注册 |
| POST | /auth/login | 登录 |
| POST | /auth/refresh | 刷新 Token |
| GET | /users/me | 当前用户 |
| POST | /courses | 创建课程 |
| GET | /courses | 课程列表 |
| GET | /courses/{id} | 课程详情 |
| POST | /courses/{id}/enroll | 加入课程 |
| POST | /courses/{id}/materials | 上传资料 |
| GET | /materials/{id}/status | 资料处理状态 |
| GET | /courses/{id}/knowledge-graph | 知识图谱 |

## 题目与提交接口

| 方法 | 地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /courses/{id}/problems | 创建题目 |
| POST | /courses/{id}/problems/generate | 生成变式题 |
| GET | /problems/{id} | 题目详情 |
| GET | /courses/{id}/problems/next | 推荐题目 |
| POST | /problems/{id}/run | 运行公开测试 |
| POST | /problems/{id}/submissions | 正式提交 |
| GET | /submissions/{id} | 提交状态 |
| GET | /submissions/{id}/test-results | 测试结果 |
| GET | /submissions/{id}/diagnosis | 诊断报告 |

## 掌握度与推荐接口

| 方法 | 地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /courses/{id}/mastery | 当前掌握度 |
| GET | /courses/{id}/mastery/history | 掌握度历史 |
| GET | /courses/{id}/recommendations | 推荐任务 |
| GET | /courses/{id}/learning-path | 学习路径 |
| GET | /courses/{id}/reviews/today | 今日复习 |
| POST | /recommendations/{id}/complete | 完成推荐 |

## 提交请求与响应

POST /api/v1/problems/42/submissions

{
  "language": "python",
  "code": "def solve(nums):\n    return sum(nums)"
}

响应
{
  "submissionId": 1024,
  "status": "QUEUED"
}

# 八 MySQL 数据库设计

MySQL 是业务事实来源。关键表必须保留 created_at、updated_at 等审计字段，并在用户、课程、题目、提交和知识点外键上建立索引。

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 用户 | id username email password_hash role created_at |
| courses | 课程 | id name description language creator_id status |
| course_enrollments | 选课 | course_id user_id enrolled_at |
| materials | 资料 | course_id filename file_url processing_status error_message |
| knowledge_points | 知识点 | course_id name description difficulty importance |
| knowledge_relations | 知识关系 | source_point_id target_point_id relation_type weight |
| problems | 题目 | title description difficulty starter_code reference_solution limits |
| problem_knowledge_points | 题目知识点 | problem_id knowledge_point_id weight |
| test_cases | 测试用例 | problem_id input_data expected_output is_hidden weight |
| submissions | 代码提交 | user_id problem_id code status score execution metrics |
| test_case_results | 测试结果 | submission_id test_case_id status actual_output error |
| diagnoses | 诊断 | submission_id category summary confidence evidence remediation |
| mastery_records | 当前掌握度 | user_id knowledge_point_id mastery confidence next_review |
| mastery_events | 掌握度事件 | previous new reason evidence submission_id created_at |
| recommendations | 推荐 | user_id knowledge_point_id problem_id reason priority status |
| learning_events | 行为事件 | user_id event_type object_type object_id event_data |

## 关键一致性原则

mastery_records 保存最新状态，mastery_events 保存每次变化，二者不可混用。

一次 submission 只能触发一次正式掌握度更新，Worker 重试时必须保持幂等。

diagnoses 保存 model_name 和 prompt_version，便于复现实验结果。

测试用例应区分公开与隐藏，隐藏用例不得返回给前端。

# 九 Neo4j 双知识图谱

## 课程知识图谱

(:Course)
(:KnowledgePoint)
(:MaterialChunk)
(:Problem)

(KnowledgePoint)-[:PREREQUISITE_OF]->(KnowledgePoint)
(MaterialChunk)-[:EXPLAINS]->(KnowledgePoint)
(Problem)-[:ASSESSES]->(KnowledgePoint)

## 学习者掌握图谱

(:Learner)
(:KnowledgePoint)
(:Misconception)
(:Submission)

(Learner)-[:MASTERY {probability, confidence, updatedAt}]->(KnowledgePoint)
(Learner)-[:HAS_MISCONCEPTION]->(Misconception)
(Submission)-[:EVIDENCE_FOR]->(KnowledgePoint)
(Misconception)-[:RELATED_TO]->(KnowledgePoint)

MySQL 中的 mastery_records 是掌握度权威数据。Neo4j 中的 MASTERY 关系用于图查询和可视化，可以通过异步任务同步，不能反过来让两个数据库同时成为权威来源。

# 十 AI 诊断与掌握度算法

## 诊断输入

题目描述、参考解法和目标知识点。

学生源代码和具体代码行。

编译、运行和测试用例结果。

AST 特征与规则分析结果。

学生近期错误、掌握度和已使用提示。

从课程资料检索到的相关讲解。

## 固定错误分类

| 编码 | 含义 |
| --- | --- |
| CONCEPT_GAP | 知识缺失 |
| MISCONCEPTION | 概念混淆 |
| BOUNDARY_CONDITION | 边界条件错误 |
| IMPLEMENTATION | 实现错误 |
| SYNTAX | 语法错误 |
| RUNTIME | 运行时错误 |
| CARELESS | 粗心错误 |
| TRANSFER | 知识迁移失败 |

## 结构化诊断输出

{
  "primaryCategory": "BOUNDARY_CONDITION",
  "conceptId": 17,
  "confidence": 0.91,
  "summary": "循环边界设置错误",
  "evidence": [
    {"source": "TEST_CASE", "description": "空数组触发异常"},
    {"source": "CODE_LINE", "line": 4, "description": "循环从索引1开始"}
  ],
  "misconception": "认为数组索引从1开始",
  "remediation": {
    "explanation": "Python列表索引从0开始",
    "recommendedAction": "完成数组边界专项练习"
  }
}

## 掌握度更新

第一版可以使用透明的规则模型，后续再升级为贝叶斯知识追踪。规则必须能够解释每次变化，避免掌握度成为无法说明来源的数字。

| 学习证据 | 示例变化 |
| --- | --- |
| 答对且未使用提示 | +0.08 |
| 答对但使用提示 | +0.03 |
| 知识缺失 | −0.08 |
| 概念混淆 | −0.06 |
| 粗心错误 | −0.02 |
| 长期未复习 | 乘以遗忘系数 |

## 推荐排序

推荐分数 =
0.35 × 薄弱程度
+ 0.25 × 遗忘风险
+ 0.20 × 先修重要度
+ 0.10 × 最近错误频率
+ 0.10 × 学习目标相关度

推荐系统负责决定学什么，大模型负责生成怎么讲。推荐结果必须保存原因，例如某学生最近三次混淆 wait 与 sleep，相关知识点掌握度下降，因此优先安排线程通信专项练习。

## 诊断质量验证

建议准备 100 至 200 份人工标注的错误代码，对比仅让模型看代码、加入测试结果、再加入 AST 和历史掌握度三种方案。评价错因分类准确率、教师解释评分、诊断耗时和后续练习正确率。

# 十一 三人团队分工

| 成员 | 主要职责 | 核心交付 |
| --- | --- | --- |
| 成员 A 前端与产品 | Vue 页面、Monaco、提交轮询、诊断报告、图谱和掌握度图表、演示流程 | 前端工程 API SDK 可视化页面 |
| 成员 B 后端与沙箱 | FastAPI、MySQL、用户课程题库、提交状态机、Docker 沙箱、Redis、部署 | 业务 API 数据库 运行系统 部署环境 |
| 成员 C AI 与算法 | 资料处理、Neo4j、RAG、诊断 Schema、AST 组合、掌握度和推荐算法 | AI 诊断 双图谱 推荐算法 实验结果 |

## 共同工作

第一周共同冻结 OpenAPI 接口、状态枚举和数据库字段。

所有成员通过同一个 Docker Compose 环境开发和联调。

每个接口先提供 Mock 数据，避免前端等待后端全部完成。

重要代码至少由另一名成员评审。

每周跑通一次端到端演示，不能等到最后两周才集成。

# 十二 八周开发计划

| 周期 | 目标 | 主要成果 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 范围与契约 | 页面原型、错误分类、数据库、API、仓库和 Compose |
| 第2周 | 基础业务 | 登录、课程、题库、知识点结构和诊断样例 |
| 第3周 | 编程练习 | Monaco、Docker 沙箱、测试用例、提交状态机和 AST |
| 第4周 | 资料与图谱 | 资料上传、分块、知识抽取、Neo4j 和图谱页面 |
| 第5周 | 错因诊断 | 结构化诊断、证据校验、报告页面和失败降级 |
| 第6周 | 掌握度推荐 | 掌握度事件、遗忘计算、推荐排序和学习路径 |
| 第7周 | 联调测试 | 安全、幂等、异常、数据一致性和端到端测试 |
| 第8周 | 实验答辩 | 标注数据、模型对比、演示脚本、论文图表 |

## 每周演示检查点

第 3 周必须跑通提交代码和测试；第 5 周必须跑通有证据的错因诊断；第 6 周必须展示一次掌握度变化和下一题推荐。如果任何检查点没有完成，应暂停增加新功能。

# 十三 MVP 与验收标准

登录
→ 选择 Python 课程
→ 获取推荐题
→ 编写代码
→ Docker 运行
→ 测试用例失败
→ AI 诊断错因
→ 更新掌握度
→ 推荐针对性练习

## 功能验收

学生能够完成登录、选课、获取题目、运行和正式提交。

沙箱能够终止无限循环并拦截网络访问。

测试结果、代码证据和诊断报告可以关联到同一次提交。

诊断输出符合固定 JSON Schema，异常时有可理解的降级结果。

掌握度变化具有对应 mastery_event 和文字原因。

系统能根据变化推荐下一道题，并显示推荐原因。

## 答辩演示建议

准备一个学生连续答错三道 Python 列表或 Java 多线程题的故事。系统应发现学生不是完全不会，而是持续混淆某个概念；随后展示诊断证据、掌握度下降、专项讲解、针对性练习和掌握度恢复。这个演示能够同时体现知识图谱、学习画像、错因诊断、自适应推荐和大模型应用。

## 项目创新表述

本项目将课程知识图谱与学习者动态掌握图谱相结合，通过代码执行、测试结果、代码结构和学习历史等多源证据诊断错误成因，并依据知识追踪和遗忘规律生成可解释、可验证的个性化学习路径。

# 附录 对话需求记录

## 原始需求一

这是别人的一个打包好的项目，你先读一下，我已经在本地 80 端口打开。然后你给我一个思路和创新点，我最近也要做一个项目出来。

## 原始需求二

如果我要做一个 CodePath 会诊断错误原因的 AI 编程教练，是什么工作流程。需要讲清楚前端、后端、API、数据库以及三个人的团队分工，并给出清晰的开发线路。

## 原始需求三

把本次对话整理为 Word 文档。

## 最终决策摘要

项目名称暂定为 CodePath。第一版只支持 Python，采用 Vue 3、FastAPI、MySQL、Neo4j、Redis 和 Docker 沙箱。团队以错因诊断、掌握度更新和可解释推荐为核心，按前端、业务后端与沙箱、AI 与算法三个方向分工，并在八周内完成可演示和可评测的 MVP。